PHP AI SDK

开发需求文档

版本：v1.0   状态：草稿

作者：SnowmanNunu   日期：2026-06

https://github.com/SnowmanNunu

# 1. 项目概述

## 1.1 背景与目标

PHP 生态缺少一个轻量、多驱动、标准化输出的 AI 接入 SDK。现有方案要么强绑单一模型，要么依赖臃肿的官方 SDK，缺少像 weather 和 mask-cn 那种「开箱即用 + DTO 标准化」的设计风格。

本项目目标：提供一个纯 PHP（Laravel 优先）的统一 AI 接入 SDK，屏蔽多模型 API 差异，输出结构一致的 DTO 响应，一行代码即可切换驱动。

## 1.2 项目信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | php-ai（Packagist: snowman/ai） |
| 命名空间 | SnowmanNunu\Ai |
| 目标 PHP 版本 | PHP 8.1+ |
| 主要依赖 | Guzzle（HTTP）、Laravel 10/11（可选） |
| 开源协议 | MIT |
| 仓库地址 | https://github.com/SnowmanNunu/php-ai |
| 文档站 | 内嵌 README + Wiki（后期） |

## 1.3 MVP 范围（第一期）

| 原则 | MVP 只做「接入 + 标准化输出」，不做 Agent、Tool Use、多模态。让 PHP 开发者用 5 行代码跑起来是唯一验收标准。 |
| --- | --- |

MVP 包含：

- 统一调用接口（chat / stream）

- 三个官方驱动：Claude（Anthropic）、OpenAI/GPT、DeepSeek

- 标准化 DTO 响应：AiResponse、StreamChunk、TokenUsage

- Laravel ServiceProvider + Facade + config/ai.php

- 完整的 README 快速上手文档

MVP 明确不包含：

- Tool Use / Function Calling

- 多模态（图片/文件输入）

- Embedding 接口

- Agent 框架

- 通义 / 文心驱动（二期）

# 2. 架构设计

## 2.1 整体分层

| 层级 | 类/接口 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Laravel 集成层 | AiServiceProvider, Facade, config/ai.php | 注册驱动、读取 .env、提供 Facade |
| 管理层 | AiManager | 驱动注册表、动态切换、extend() 扩展 |
| 接口层 | AiDriverInterface | 定义 chat() / stream() 契约 |
| 驱动层 | ClaudeDriver, OpenAiDriver, DeepSeekDriver | 各模型 API 适配，HTTP 请求封装 |
| DTO 层 | AiResponse, StreamChunk, TokenUsage | 标准化输出，屏蔽 API 差异 |
| 中间件层 | Cache, Log（可选） | 请求缓存、用量日志（插件式） |

## 2.2 目录结构

php-ai/

├── src/

│   ├── AiManager.php           # 驱动注册与切换

│   ├── Contracts/

│   │   └── AiDriverInterface.php

│   ├── Drivers/

│   │   ├── ClaudeDriver.php

│   │   ├── OpenAiDriver.php

│   │   └── DeepSeekDriver.php

│   ├── DTO/

│   │   ├── AiResponse.php

│   │   ├── StreamChunk.php

│   │   └── TokenUsage.php

│   ├── Exceptions/

│   │   ├── AiException.php

│   │   └── AiRateLimitException.php

│   └── Laravel/

│       ├── AiServiceProvider.php

│       └── Facades/Ai.php

├── config/

│   └── ai.php

├── tests/

├── composer.json

└── README.md

## 2.3 核心接口定义

### AiDriverInterface

interface AiDriverInterface

{

public function chat(array $messages, array $options = []): AiResponse;

/**

* @return Generator<StreamChunk>

*/

public function stream(array $messages, array $options = []): Generator;

}

### AiResponse DTO

class AiResponse

{

public function __construct(

public readonly string    $content,   // 模型输出文本

public readonly string    $model,     // 实际使用的模型名

public readonly TokenUsage $usage,   // token 用量

public readonly string    $driver,    // 驱动标识

public readonly array     $raw,       // 原始 API 响应（调试用）

) {}

}

### TokenUsage DTO

class TokenUsage

{

public function __construct(

public readonly int $inputTokens,

public readonly int $outputTokens,

public readonly int $totalTokens,

) {}

}

# 3. 驱动规格

## 3.1 Claude Driver（Anthropic）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| API Base URL | https://api.anthropic.com/v1 |
| 认证方式 | Header: x-api-key: {key} |
| 模型默认值 | claude-sonnet-4-6 |
| 最大 Token 默认 | 1024 |
| 流式协议 | SSE（text/event-stream） |
| 必需 Header | anthropic-version: 2023-06-01 |

messages 格式：标准 role/content 数组，system 消息需单独提取为顶层 system 字段。

stream 解析：逐行读取 data: {...} 事件，type=content_block_delta 时提取 delta.text。

## 3.2 OpenAI Driver

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| API Base URL | https://api.openai.com/v1（支持自定义，兼容第三方中转） |
| 认证方式 | Header: Authorization: Bearer {key} |
| 模型默认值 | gpt-4o-mini |
| 最大 Token 默认 | 1024 |
| 流式协议 | SSE，data: [DONE] 结束 |
| 特殊处理 | base_url 可配置，用于国内中转或 Azure |

## 3.3 DeepSeek Driver

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| API Base URL | https://api.deepseek.com/v1 |
| 认证方式 | Header: Authorization: Bearer {key} |
| 模型默认值 | deepseek-chat |
| 最大 Token 默认 | 1024 |
| 流式协议 | OpenAI 兼容格式（可复用 OpenAI Driver 基类） |
| 特殊处理 | DeepSeekDriver 可继承 OpenAiDriver，仅覆盖 base_url 和默认模型 |

| 设计建议 | DeepSeek 与 OpenAI 接口完全兼容，建议 DeepSeekDriver extends OpenAiDriver，只重写 defaultBaseUrl() 和 defaultModel()，减少重复代码。同理，未来接入通义、文心等兼容 OpenAI 格式的模型时，也可以用相同策略。 |
| --- | --- |

# 4. 配置与使用

## 4.1 安装

composer require snowman/ai

## 4.2 config/ai.php 结构

return [

'default' => env('AI_DRIVER', 'claude'),

'drivers' => [

'claude' => [

'api_key' => env('CLAUDE_API_KEY'),

'model'   => env('CLAUDE_MODEL', 'claude-sonnet-4-6'),

'max_tokens' => 1024,

],

'openai' => [

'api_key'  => env('OPENAI_API_KEY'),

'model'    => env('OPENAI_MODEL', 'gpt-4o-mini'),

'base_url' => env('OPENAI_BASE_URL', 'https://api.openai.com/v1'),

'max_tokens' => 1024,

],

'deepseek' => [

'api_key' => env('DEEPSEEK_API_KEY'),

'model'   => env('DEEPSEEK_MODEL', 'deepseek-chat'),

'max_tokens' => 1024,

],

],

];

## 4.3 使用示例

### 普通对话（Laravel Facade）

use SnowmanNunu\Ai\Laravel\Facades\Ai;

$response = Ai::chat([

['role' => 'user', 'content' => '用 PHP 写一个冒泡排序'],

]);

echo $response->content;          // 模型回复文本

echo $response->usage->totalTokens; // 总 token 用量

### 切换驱动

$response = Ai::driver('openai')->chat([...]);

$response = Ai::driver('deepseek')->chat([...]);

### 流式输出

foreach (Ai::stream([['role'=>'user','content'=>'写一首诗']]) as $chunk) {

echo $chunk->content;

ob_flush(); flush();

}

### 纯 PHP（非 Laravel）

use SnowmanNunu\Ai\AiManager;

$manager = new AiManager([

'default' => 'claude',

'drivers' => ['claude' => ['api_key' => 'sk-...']],

]);

$response = $manager->chat([['role' => 'user', 'content' => 'Hello']]);

# 5. 异常处理

## 5.1 异常层级

| 异常类 | 触发条件 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| AiException | 基类，所有 AI 相关异常的父类 | catch 兜底 |
| AiAuthException | API Key 无效或缺失（HTTP 401） | 提示配置问题 |
| AiRateLimitException | 请求频率超限（HTTP 429） | 指数退避重试 |
| AiTimeoutException | Guzzle 连接或读取超时 | 重试 / 降级 |
| AiServerException | 模型端 5xx 错误 | 重试 / 告警 |
| AiDriverNotFoundException | 指定驱动未注册 | 检查配置 |

## 5.2 异常规范

- 所有异常必须继承 AiException

- AiException 必须携带原始 HTTP 响应体（$response 属性），便于调试

- HTTP 状态码必须映射到对应异常类，不允许直接抛出 \Exception

- stream 模式下，连接中断须抛出 AiTimeoutException，不静默失败

# 6. Laravel 集成

## 6.1 AiServiceProvider

- 注册 AiManager 为单例绑定：app->singleton('ai', ...)

- 自动合并 config/ai.php（mergeConfigFrom）

- 在 boot() 中注册三个内置驱动（claude / openai / deepseek）

- 支持 extend() 方法让用户注册自定义驱动

## 6.2 Facade

Facade accessor 返回 'ai'，所有 AiManager 公开方法均可通过 Ai:: 调用。

必须提供 IDE Helper 友好的 @method 注释，方便开发者自动补全。

## 6.3 自动发现

composer.json 中注册 extra.laravel.providers，Laravel 5.5+ 自动发现，无需手动注册。

"extra": {

"laravel": {

"providers": ["SnowmanNunu\\Ai\\Laravel\\AiServiceProvider"]

}

}

# 7. 测试要求

## 7.1 测试策略

| 原则 | MVP 阶段优先保证核心流程可测试，不追求 100% 覆盖率。每个 Driver 必须有 Mock HTTP 测试，DTO 必须有单元测试。 |
| --- | --- |

| 测试类型 | 覆盖范围 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | AiResponse / TokenUsage / StreamChunk DTO 构造与属性 | PHPUnit |
| 单元测试 | AiManager 驱动注册与切换逻辑 | PHPUnit |
| 集成测试（Mock） | ClaudeDriver chat() - 正常响应解析 | PHPUnit + Guzzle MockHandler |
| 集成测试（Mock） | ClaudeDriver stream() - SSE 流式解析 | PHPUnit + Guzzle MockHandler |
| 集成测试（Mock） | OpenAiDriver chat() / stream() | PHPUnit + Guzzle MockHandler |
| 集成测试（Mock） | DeepSeekDriver chat() | PHPUnit + Guzzle MockHandler |
| 异常测试 | HTTP 401/429/500 映射到正确异常类 | PHPUnit |
| Laravel 测试 | ServiceProvider 注册 / Facade 调用 | Orchestra Testbench |

## 7.2 测试命令

composer test              # 运行全部测试

composer test:unit         # 仅单元测试

composer test:coverage     # 生成覆盖率报告（需 Xdebug）

# 8. 开发计划

## 8.1 里程碑

| 阶段 | 目标 | 预计周期 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 项目初始化：目录结构 / composer.json / GitHub Actions CI | 0.5 天 |
| Phase 1 | 核心骨架：AiManager + AiDriverInterface + DTO 三件套 | 1 天 |
| Phase 2 | Claude Driver 实现：chat + stream + 异常映射 | 1 天 |
| Phase 3 | OpenAI Driver 实现，DeepSeek Driver 继承复用 | 1 天 |
| Phase 4 | Laravel 集成：ServiceProvider + Facade + config | 0.5 天 |
| Phase 5 | 测试补全 + README 快速上手文档 | 1 天 |
| Phase 6 | 发布 Packagist v1.0.0 + GitHub Release | 0.5 天 |

## 8.2 二期规划（v1.1+）

- Tool Use / Function Calling 支持（Claude + OpenAI）

- 通义千问驱动（阿里云 DashScope）

- 文心一言驱动（百度 AI Studio）

- 请求 Cache 中间件（TTL 可配置）

- 用量日志中间件（DB / File）

- Embedding 接口（embed() 方法）

# 9. 质量要求

## 9.1 代码规范

- 遵循 PSR-12 代码风格，使用 Laravel Pint 强制格式化

- 所有公开方法必须有 PHPDoc 注释（@param、@return、@throws）

- 严格类型声明：所有文件顶部 declare(strict_types=1)

- 不允许魔术方法隐式传参，接口契约优先

## 9.2 Composer 依赖原则

- 核心包只依赖 guzzlehttp/guzzle（HTTP 请求）

- 不引入 openai-php/client 等官方 SDK，避免重复依赖

- Laravel 相关依赖放入 require-dev 或通过 suggest 声明

- PHP 最低版本锁定 8.1，不为兼容旧版本妥协

## 9.3 GitHub 规范

- 主分支：main，功能分支：feature/xxx，修复分支：fix/xxx

- 提交信息遵循 Conventional Commits 规范（feat: / fix: / docs: 等）

- GitHub Actions 自动运行 PHPUnit + Pint 检查，PR 必须通过 CI

- 提供 Issue 模板（Bug Report / Feature Request）

# 10. README 文档结构

README 是开源项目的门面，结构参考 mask-cn 和 weather 的风格：

- 项目标题 + 一句话介绍 + Badge（版本 / PHP / License / CI）

- Features 亮点列表（3-5 条，突出多驱动 + 标准化 DTO + Laravel 友好）

- 快速上手（安装 → 配置 → 5 行代码跑起来）

- 驱动配置说明（Claude / OpenAI / DeepSeek 各自的 .env 示例）

- API 参考（chat() / stream() 参数 + AiResponse DTO 字段表）

- 切换驱动 & 自定义驱动扩展示例

- 异常处理示例

- 测试运行方式

- Contributing 指引

- License

PHP AI SDK  ·  开发需求文档 v1.0  ·  SnowmanNunu